|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчёт о достижении эффекта после проведения мероприятия по программе ФКГС 2020 | | | | | | |
| Муниципальное образование: | «Студенокский сельсовет» Железногорского района | | | | | | |
| Наименование территории: | Благоустройство общественной территории сквера в д. Студенок Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области | | | | | | |
|  | | 2,6га. | дата начала: | | | 26.05.2020 |
| Площадь благоустраиваемой территории - | | дата окончания: | | | 21.07.2020 |
|  | | | | | | |
| грант (федеральный бюджет) – | | | | 1,096 | млн. рублей. | |
| консолидированный бюджет Курской области– | | | | 0,024 | млн. рублей. | |
| бюджет муниципального образования – | | | | 0,002 | млн. рублей. | |
| Полная стоимость – | | | | 1,14 | млн. рублей. | |

В рамках реализации проекта выполнены следующие работы:

- установка бортовых камней БР 100.20.8 – 66 шт.;

- укладка резиновой плитки «MASTER-STEP» 500х500х40 – 260м2

- устройство фундамента под МАФы – 0,023м3;

- установка детского игрового комплекса (ДИК 3.091) – 1шт.;

- установка спортивного оборудования(СО 4.065) – 7шт.;

- установка качели (ДИО 1.12) – 1шт.;

- установка подвеса Атрис на длинной цепи (ДИО 1.203) – 2шт.;

- установка детского игрового оборудования (ДИО 3.11) – 1шт.;

- установка детского игрового оборудования (ДИО 4.171) – 1шт.;

Техническая готовность объекта по состоянию на 15.07.2020 г.– 80 %.

|  |  |
| --- | --- |
| До проведения мероприятий | |
| C:\Users\user\Downloads\IMG-20200629-WA0006.jpg  Вставить фото  Вид 1 | C:\Users\user\Downloads\IMG-20200629-WA0000.jpg  Вставить фото вид 3 |
| C:\Users\user\Downloads\IMG-20200629-WA0001.jpg  Вставить фото вид 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| После проведения мероприятий | |
| C:\Users\user\Downloads\IMG-20200722-WA0008.jpg  Вставить фото  Вид 1 с аналогичного ракурса вида до проведения мероприятий | C:\Users\user\Downloads\IMG-20200713-WA0004.jpg  Вставить фото  Вид 1 с аналогичного ракурса вида до проведения мероприятий |
| C:\Users\user\Downloads\IMG-20200722-WA0006.jpg  Вставить фото  Вид 1 с аналогичного ракурса вида до проведения мероприятий |