МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СТУДЕНОКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ СТУДЕНОКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2021г. № 11

д.Студенок

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Студенокского сельсовета в 2018-2024 годы»

за 2020 год

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Студенокского сельсовета в 2018-2022 годы»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Студенокского сельсовета в 2018-2024 годы»за 2020 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Студенокский вестник».

Глава Студенокского сельсовета

Железногорского района                                                            Д.И.Сафронов

Утвержден

постановлением Администрации

Студенокского сельсовета

Железногорского района

от «25» февраля 2021 г. № 11

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Студенокского сельсовета в 2018-2024 годы»

Исполнение плана мероприятий по реализации программы

«Формирование современной городской среды на территории Студенокского сельсовета в 2018-2024 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Исполнение мероприятий |  | % | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приведение в нормативное состояние дворовых территорий Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области |  | По плану 12 ед. | Выполнено 12 ед. | 100 | Администрация Студенокского сельсовета |
| 2. | Благоустройство общественных территорий Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области |  | По плану 10 ед. | Выполнено 3 ед. | 30,00 | Администрация Студенокского сельсовета |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию  программы «Формирование современной городской среды на территории Студенокского сельсовета в 2018-2024 годы»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Расходы (рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджетные ассигнования, план на 1 января отчетного года | бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| Муниципальная программа Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области |  | 1141171,00 | 1141171,00 | 1141171,00 |
| «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 год» | Местный бюджет | 1141171,00 | 1141171,00 | 1141171,00 |
| Итого |  |  | 1141171,00 | 1141171,00 |

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную Программу в течение 2020 года

| Наименование нормативного правового акта | Краткое изложение причин внесения изменений |
| --- | --- |
| «25» декабря 2020 г. №71 О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Студенокский сельсовет» Железногорского района на 2018-2024 годы» | Уточнение финансирования программы |

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации  программы «Формирование современной городской среды на территории Студенокского сельсовета в 2018-2024 годы»

| N п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат(краткое описание) | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации | Окончание реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий | Администрация Студенокского сельсовета Железногорского района | 2018 | 2024 | Будут благоустроены 12 дворовых территории, что повысит долю благоустроенных дворовых территорий . | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области |
|  | Основное мероприятие 2 Благоустройство общественных территорий | Администрация Студенокского сельсовета Железногорского района | 2018 | 2024 | Будут благоустроены 10 общественных территорий, что повысит долю благоустроенных общественных территорий . | Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, и т.д.) Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области |

Оценка эффективности реализации программы

1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач программы (оценка результативности):

Е =  (12/12+ 3/10) : 2 х 100% = (1+0,3):2 х100% = 65%

Вывод: Степень достижения запланированных результатов средняя.

2. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета  запланированного уровня (оценка полноты использования бюджетных средств):

П = 1141171/1141171 х 100% = 100%

Вывод: Степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию программы запланированному уровню - высокая.

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов):

Э = 100 : 65 = 1,53

Вывод:  Эффективность использования средств местного бюджета – на данный момент высокая, но  программа еще не завершилась и остальные запланированные результаты будут выполнены в полном объеме в последующих годах.