МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СТУДЕНОКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ СТУДЕНОКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2023г. № 13

д.Студенок

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Студенокского сельсовета»

за 2022 год

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Студенокского сельсовета »

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Студенокского сельсовета »за 2022 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Студенокский вестник».

Глава Студенокского сельсовета

Железногорского района                                                            Пахомова Е.С.

Утвержден

постановлением Администрации

Студенокского сельсовета

Железногорского района

от «17» марта 2023 г. № 13

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Студенокского сельсовета»

Исполнение плана мероприятий по реализации программы

«Формирование современной городской среды на территории Студенокского сельсовета »

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Исполнение мероприятий |  | % | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приведение в нормативное состояние дворовых территорий Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области |  | По плану 12 ед. | Выполнено 12 ед. | 100 | Администрация Студенокского сельсовета |
| 2. | Благоустройство общественных территорий Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области |  | По плану 10 ед. | Выполнено 5 ед. | 50,00 | Администрация Студенокского сельсовета |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию  программы «Формирование современной городской среды на территории Студенокского сельсовета»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Расходы (рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджетные ассигнования, план на 1 января отчетного года | бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| Муниципальная программа Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области |  | 1 697 529,00 | 2 058 629,6 | 2 058 629,6 |
| «Формирование современной городской среды»» | Местный бюджет | 1 697 529,00 | 2 058 629,6 | 2 058 629,6 |
| Итого |  |  | 2 058 629,6 | 2 058 629,6 |

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную Программу в течение 2022 года

| Наименование нормативного правового акта | Краткое изложение причин внесения изменений |
| --- | --- |
| «26» января 2022 г. №3 О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Студенокский сельсовет» Железногорского района» «03» августа 2022 г. №61 О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Студенокский сельсовет» Железногорского района» «11» октября 2022 г. №68 О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Студенокский сельсовет» Железногорского района» «19» декабря 2022 г. №79 О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Студенокский сельсовет» Железногорского района» | Уточнение финансирования программы |

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации  программы «Формирование современной городской среды на территории Студенокского сельсовета»

| N п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат(краткое описание) | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации | Окончание реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий | Администрация Студенокского сельсовета Железногорского района | 2018 | 2024 | Будут благоустроены 12 дворовых территории, что повысит долю благоустроенных дворовых территорий . | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области |
|  | Основное мероприятие 2 Благоустройство общественных территорий | Администрация Студенокского сельсовета Железногорского района | 2018 | 2024 | Будут благоустроены 10 общественных территорий, что повысит долю благоустроенных общественных территорий . | Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, и т.д.) Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области |
|  | Основное мероприятие 3 Увековечение памяти погибших при защите Отечества | Администрация Студенокского сельсовета Железногорского района | 2022 | 2022 | Нанесение имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения | Несение имен погибших при защите Отечества на памятник ВОВ в с.Трояново |
|  | Основное мероприятие 4 Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | Администрация Студенокского сельсовета Железногорского района | 2022 | 2022 | Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов в количестве 10 шт | Будут закуплены 10 контейнеров для ТКО |

Оценка эффективности реализации программы

1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач программы (оценка результативности):

Е =  (12/12+ 5/10) : 2 х 100% = (1+0,5):2 х100% = 75%

Вывод: Степень достижения запланированных результатов средняя.

2. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета  запланированного уровня (оценка полноты использования бюджетных средств):

П = 2 058 629,6 / 2 058 629,6 х 100% = 100%

Вывод: Степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию программы запланированному уровню - высокая.

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов):

Э = 100 : 75 = 1,33

Вывод:  Эффективность использования средств местного бюджета – на данный момент высокая, но  программа еще не завершилась и остальные запланированные результаты будут выполнены в полном объеме в последующих годах.