|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчёт о достижении эффекта после проведения мероприятия по программе ФКГС 2021 | | | | | | |
| Муниципальное образование: | «Студенокский сельсовет» Железногорского района | | | | | | |
| Наименование территории: | Благоустройство общественной территории сквера в д. Студенок Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области | | | | | | |
|  | | 423 м2 | дата начала: | | | 12.03.2021 |
| Площадь благоустраиваемой территории - | | дата окончания: | | | 01.08.2021 |
|  | | | | | | |
| грант (федеральный бюджет) и | | | |  |  | |
| консолидированный бюджет Курской области– | | | | 776 861 | рублей. | |
| бюджет муниципального образования – | | | | 35 181,45 | рублей. | |
| Полная стоимость – | | | | 812042,45 | рублей. | |

В рамках реализации проекта выполнены следующие работы:

- укладка тротуарной декоративной плитки (брусчатки) «Кирпичик», - 422,4 м2;

- установка бортовых камней бетонных БР 100.20.8/БЕТОН в22,5 (М300) – 205 шт;

- посев семян газонных трав (смесь) – 6,3 кг;

- установка скамеек со спинкой – 6 шт;

- установка парковых скамеек – 2 шт;

- установка железобетонных урн – 10 шт.

Техническая готовность объекта по состоянию на 01.08.2021 г.– 100 %.

|  |  |
| --- | --- |
| До проведения мероприятий | |
| C:\Users\user\Desktop\Документы 2021 год\Городская среда 2021 год\Фото сквера 2021 год дорожки\завоз материалов 22.05\WhatsApp Image 2021-06-04 at 07.47.34 - копия.jpeg  Вставить фото  Вид 1 | C:\Users\user\Desktop\Документы 2021 год\Городская среда 2021 год\Фото сквера 2021 год дорожки\завоз материалов 22.05\WhatsApp Image 2021-06-04 at 07.47.35 (1).jpeg  Вставить фото вид 3 |
| C:\Users\user\Desktop\Документы 2021 год\Городская среда 2021 год\Фото сквера 2021 год дорожки\завоз материалов 22.05\WhatsApp Image 2021-06-04 at 07.47.34 (1).jpeg  Вставить фото вид 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| После проведения мероприятий | |
| C:\Users\user\Downloads\Сквер\IMG-20210805-WA0001.jpg  Вставить фото  Вид 1 с аналогичного ракурса вида до проведения мероприятий | C:\Users\user\Downloads\Сквер\IMG-20210805-WA0009.jpg  Вставить фото  Вид 1 с аналогичного ракурса вида до проведения мероприятий |
| C:\Users\user\Downloads\Сквер\IMG-20210805-WA0009.jpg  Вставить фото  Вид 1 с аналогичного ракурса вида до проведения мероприятий |