| Отчёт о достижении эффекта после проведения мероприятия по программе ФКГС 2021 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование: | «Студенокский сельсовет» Железногорского района |  |  |  |  |  |  |
| Наименование территории: | Благоустройство общественной территории сквера в д. Студенок Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 423 м2 | дата начала: |  |  | 12.03.2021 |
| Площадь благоустраиваемой территории - |  |  | дата окончания: |  |  | 01.08.2021 |
| грант (федеральный бюджет) и |  |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет Курской области– |  |  |  | 776 861 | рублей. |  |
| бюджет муниципального образования – |  |  |  | 35 181,45 | рублей. |  |
| Полная стоимость – |  |  |  | 812042,45 | рублей. |  |

В рамках реализации проекта выполнены следующие работы:

- укладка тротуарной декоративной плитки (брусчатки) «Кирпичик», - 422,4 м2;

- установка бортовых камней бетонных БР 100.20.8/БЕТОН в22,5 (М300) – 205 шт;

- посев семян газонных трав (смесь) – 6,3 кг;

- установка скамеек со спинкой – 6 шт;

- установка парковых скамеек – 2 шт;

- установка железобетонных урн – 10 шт.

Техническая готовность объекта по состоянию на 01.08.2021 г.– 100 %.

| До проведения мероприятий |  |
| --- | --- |
| Вставить фото Вид 1 | Вставить фото вид 3 |
| Вставить фото вид 2 |  |

| После проведения мероприятий |  |
| --- | --- |
| Вставить фото Вид 1 с аналогичного ракурса вида до проведения мероприятий | Вставить фото Вид 1 с аналогичного ракурса вида до проведения мероприятий |
| Вставить фото Вид 1 с аналогичного ракурса вида до проведения мероприятий |  |