|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчёт о достижении эффекта после проведения мероприятия по программе ФКГС 2022 | | | | | | |
| Муниципальное образование: | «Студенокский сельсовет» Железногорского района | | | | | | |
| Наименование территории: | Благоустройство общественной территории сквера в д. Студенок Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области | | | | | | |
|  | | 150 кв .м. | дата начала: | | | 07.04.2022 |
| Площадь благоустраиваемой территории - | | дата окончания: | | | 01.08.2022 |
|  | | | | | | |
| грант (федеральный бюджет) – | | | | 787 590,72 | рублей. | |
| консолидированный бюджет Курской области – | | | | 16 073,28 | рублей. | |
| бюджет муниципального образования – | | | | 173 163,60 | рублей. | |
| Полная стоимость – | | | | 976 827.60 | рублей. | |

В рамках реализации проекта выполнены следующие работы:

- установка бортового камня– 500 м.;

- установка бортового камня БР 100.20.8 – 50 шт.;

- покрытие из резиновой крошки – 150 м;

- установка детского игрового комплекса ДИК 3.212 -1 шт.

- ДИО 1.011 качели стандарт одинарные +ДИО 1.205к Подвес металлический на короткой цепи- 1 шт;

- качели Гнездо на металлических стойках ДИО 1.16.-1шт

Техническая готовность объекта по состоянию на 21.22.2022 – 100 %.

|  |  |
| --- | --- |
| До проведения мероприятий  Вставить фото вид 3 | |
| C:\Users\Пользователь\Downloads\WhatsApp Image 2022-04-08 at 07.31.07.jpeg  Вставить фото сюда  Вид 1 | C:\Users\Пользователь\Downloads\WhatsApp Image 2022-04-08 at 07.31.08.jpeg |
| C:\Users\Пользователь\Downloads\WhatsApp Image 2022-04-08 at 07.31.08 (1).jpeg  Вставить фото вид 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| После проведения мероприятий | |
| C:\Users\Пользователь\Downloads\IMG-20221122-WA0060.jpg  Вставить фото  Вид 1 с аналогичного ракурса вида до проведения мероприятий | C:\Users\Пользователь\Downloads\IMG-20221122-WA0057.jpg  Вставить фото  Вид 1 с аналогичного ракурса вида до проведения мероприятий |
| C:\Users\Пользователь\Downloads\IMG-20221122-WA0058.jpg  Вставить фото  Вид 1 с аналогичного ракурса вида до проведения мероприятий |