| Отчёт о достижении эффекта после проведения мероприятия по программе ФКГС 2022 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование: | «Студенокский сельсовет» Железногорского района |  |  |  |  |  |  |
| Наименование территории: | Благоустройство общественной территории сквера в д. Студенок Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 150 кв .м. | дата начала: |  |  | 07.04.2022 |
| Площадь благоустраиваемой территории - |  |  | дата окончания: |  |  | 01.08.2022 |
| грант (федеральный бюджет) – |  |  |  | 787 590,72 | рублей. |  |
| консолидированный бюджет Курской области – |  |  |  | 16 073,28 | рублей. |  |
| бюджет муниципального образования – |  |  |  | 173 163,60 | рублей. |  |
| Полная стоимость – |  |  |  | 976 827.60 | рублей. |  |

В рамках реализации проекта выполнены следующие работы:

- установка бортового камня– 500 м.;

- установка бортового камня БР 100.20.8 – 50 шт.;

- покрытие из резиновой крошки  – 150 м;

- установка детского игрового комплекса ДИК 3.212 -1 шт.

- ДИО 1.011 качели стандарт одинарные +ДИО 1.205к Подвес металлический на короткой цепи- 1 шт;

- качели Гнездо на металлических стойках ДИО 1.16.-1шт

Техническая готовность объекта по состоянию на 21.22.2022 – 100 %.

| Вставить фото вид 3 До проведения мероприятий |  |
| --- | --- |
| Вставить фото сюда Вид 1 |  |
| Вставить фото вид 2 |  |

| После проведения мероприятий |  |
| --- | --- |
| Вставить фото Вид 1 с аналогичного ракурса вида до проведения мероприятий | Вставить фото Вид 1 с аналогичного ракурса вида до проведения мероприятий |
| Вставить фото Вид 1 с аналогичного ракурса вида до проведения мероприятий |  |