П Р О Т О К О Л №3

схода граждан

МО «Студенокский сельсовет» Железногорского района

Для общественного обсуждения благоустройства дворовых территорий

В рамках реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Студенокский сельсовет» Железногорского района на 2018-2024 годы»

от «13» мая  2019 года.

Присутствовали:  18 человек

Председатель -  глава администрации сельсовета                    Сафронов Д.И.

Секретарь -  зам. Главы                                                               Веденина Е.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ :

1. Рейтинговое голосование по определению общественной территории и утверждению дизайн проекта.

2. Разное.

ЗА ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА                           100%

ПРОТИВ                 0%

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0%

По первому вопросу повестки дня выступил:

Глава администрации Студенокского сельсовета Железногорского района – Сафронов Дмитрий Иванович.

08 мая 2019 года на территории Студенокского сельсовета  была утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Студенокский сельсовет» Железногорского района на 2018-2022 годы»

Согласно муниципальной программы на 2018 год запланировано благоустройство следующих общественных территорий: общественная территория в районе жилых многоквартирных домов №18 и №15 по ул. Советской в д. Студенок, которая будет реализована в 2018 году и парк Героев ВОВ, который будет благоустроен в 2019-2022 годах.

По программе установлен перечень работ.

Исходя из того, что, Соглашение с Комитетом ЖКХ заключено на

1 211 554 ,00 рублей, 830 000 уже реализовано на благоустройство дворовых территорий, а остаточную сумму в размере 381000,00 рублей, необходимо реализовать на оставшуюся сумму  общественную территорию «Парк Героев ВОВ».

Так же Главой администрации Студенокского сельсовета Железногорского района – Сафроновым Дмитрием Ивановичем был предложен вариант дизайн проектов, по которому и будет разработана ПСД  для благоустройства общественной территории в 2019 году. Данный дизайн проект прощел согласование в Град Совете и будет начальной ступенью  по благоустройству общественной территории «парка Героев ВОВ»

По первому и второму вопросу голосовали:

ЗА                           100%

ПРОТИВ                 0%

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  0%

Председатель                                                                      Сафронов Д.И.

Секретарь                                                                            Веденина Е.С.

СПИСОК УЧАСТНИКОВ

схода граждан

МО «Студенокский сельсовет» Железногорского района

Для общественного обсуждения благоустройства дворовых территорий

В рамках реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Студенокский сельсовет» Железногорского района на 2018-2022 годы»

| N п/п | Ф.И.О. присутствующего | Роспись |  |
| --- | --- | --- | --- |