АДМИНИСТРАЦИЯ СТУДЕНОКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

**ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от «19» декабря 2017г. № 41**

д.Студенок

**Об утверждении комплексного плана мероприятий**

**Студенокского сельсовета Железногорского района по устройству кладбищ на 2018 - 2027 годы**

В целях реализации требований Федерального закона от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и п. 18 ч.1 ст.3 Устава Студенокского сельсовета Железногорского района «организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения», администрация  Студенокского сельсовета Железногорского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить комплексный план мероприятий Студенокского сельсовета Железногорского района по устройству кладбищ на 2018 - 2027 годы».

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному обнародованию.

Глава Студенокского сельсовета

Железногорского района Т.А. Санкина

ПРОЕКТ

Приложение № 1

к Постановлению администрации

Студенокского сельсовета Железногорского района

№ \_\_\_ от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ \_\_\_\_ года

**Комплексный план мероприятий**

**Студенокского сельсовета Железногорского района**

**по устройству кладбищ на 2018 – 2027 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Ответственный за проведение** | **Дата проведения** |
| 1. | Обваловка территорий кладбищ | Администрация сельсовета | 2018 - 2019 годы |
| 2. | Капитальный ремонт ограды кладбищ | Администрация сельсовета | Поэтапно 2018 – 2027 годы |
| 3. | Устройство мусоросборников | Администрация сельсовета | 2018-2019 годы |
| 4. | Устройство туалета на кладбищах | Администрация сельсовета | 2018-2019 годы |
| 5. | Организация подъездных путей и автостоянки на кладбищах | Администрация сельсовета | 2018 - 2019 годы |
| 6. | Посадка зеленых насаждений | Администрация сельсовета | Поэтапно 2018 – 2027 годы |
| 7. | Обкосы сорной растительности | Администрация сельсовета | Ежегодно в летне – осенний период 2018 – 2027 годы |
| 8. | Разработка проекта устройства кладбищ, включая санитарно-защитные зоны | Администрация сельсовета | Поэтапно 2018 – 2027 годы |

Глава Студенокского сельсовета

Железногорского района Т.А. Санкина